## Slide 1
TAVOITTEET
TULOKSET
ALKUTILANNE
LOPPUTILANNE
TOTEUTUS
VAIHEET
AIKATAULU
RESURSSIT
KUSTANNUKSET JA
RAHOITUS
RISKIT
VIESTINTÄ JA SEURANTA
Tarve kehittää opetussovellus lapsille, jotta he voivat parantaa matemaattisia taitojaan. Kouluprojekti on suunnattu englanniksi matematiikkaa opiskeleville lapsille. Tärkein syy on tarjota nykyaikainen ja miellyttävä sovellus lasten käyttöön, joka tukee interaktiivista ja tehokasta oppimista.
Kehittää opetussovellus, joka auttaa lapsia parantamaan matemaattisia taitoja.
Toteuttaa sovelluksen ensimmäinen taso ja luoda houkutteleva ja helppokäyttöinen käyttöliittymä.
Tarjota edistymisen seuranta, jotta oppilaan saavutukset tallentuvat.
Lisätä toiminto, joka lähettää vanhemmille ilmoituksia lapsen edistymisestä jokaisen suoritetun tason jälkeen.
C# ja Unity-osaaminen kehitystyötä varten. Toteutan projektin itsenäisesti projektipäällikön ohjauksessa.
Käyttöliittymän (UI) kehitys: 2 viikkoa. Ensimmäisen tason luominen: 2 viikkoa. Edistymisen seurannan ja latauksen kehittäminen: 2 viikkoa. Opiskelun tulosten lähettämisen ja ilmoittamisen kehittäminen vanhemmille: 2 viikkoa. Testaus ja virheenkorjaus: 1 viikko. Kokonaisaika: noin 2 kuukautta.
Viikoittaiset kokoukset projektin etenemisen käsittelemiseksi. Tehtävien hallintajärjestelmän käyttö edistymisen seuraamiseen. Dokumentoinnin ja raporttien säännöllinen päivitys.
Mahdolliset viivästykset teknisten haasteiden tai virheiden takia.
Rajoitettu tietosuoja kouluprojektissa (työprojektissa toteutetaan täysi tietosuoja).
Vaikeuksia JSON-tiedoston tai vanhemmille lähetettävien ilmoitusten API-integraatiossa.
Kustannukset ja rahoitus määräytyvät sopimuksen ehtojen mukaisesti
Projektin valmistuttua lapset voivat käyttää sovellusta matematiikan opiskeluun aloittaen ensimmäiseltä tasolta ja edeten järjestyksessä.
Vanhemmat saavat ilmoituksia lapsensa edistymisestä.
Sovellus tulee osaksi suurempaa opetussovellusta, jonka kehitys jatkuu työpaikalla.
Keskeiset tulokset: toimiva sovellus käyttöliittymällä, ensimmäisellä tasolla, edistymisen seurannalla ja vanhemmille suunnatulla ilmoitusjärjestelmällä.
Projektin menestystä arvioidaan sovelluksen vakaudella ja käyttäjätyytyväisyydellä.
Sovellus jää lasten käyttöön ja toimii pohjana jatkokehitykselle.
Kehitetään intuitiivinen käyttöliittymä, jotta lapset voivat helposti käyttää sovellusta ja ratkaista tehtäviä.
Luodaan ensimmäinen taso kiinnostavilla matemaattisilla tehtävillä, jotka tukevat perusosaamisen kehittymistä.
Kehitetään ominaisuus edistymisen seuraamiseksi, jotta lapset voivat tallentaa edistymisensä.
Toteutetaan järjestelmä, joka automaattisesti lähettää ilmoituksen vanhemmille, kun lapsi suorittaa tason.
1. Käyttöliittymän (UI) kehitys – Selkeän ja lapsiystävällisen käyttöliittymän luominen.
2. Ensimmäisen tason kehitys – Ensimmäisen tason ja interaktiivisten tehtävien toteutus.
3. Edistymisen seurannan ja latauksen kehittäminen – Ominaisuuden toteuttaminen, joka tallentaa lapsen edistymisen, jotta hän voi jatkaa myöhemmin samasta kohdasta.
4. Opiskelun tulosten automaattisen ilmoittamisen kehittäminen vanhemmille – Ominaisuuden kehittäminen, joka lähettää vanhemmille ilmoituksen, kun taso on suoritettu.
5. Testaus ja virheenkorjaus – Sovelluksen kattava testaus ja mahdollisten virheiden korjaus.

## Slide 2
TAVOITTEET
TULOKSET
ALKUTILANNE
LOPPUTILANNE
TOTEUTUS
VAIHEET
AIKATAULU
RESURSSIT
KUSTANNUKSET JA
RAHOITUS
RISKIT
Mitä tehdään, jotta tavoitteiden mukaiset tulokset saadaan
aikaiseksi?
Missä järjestyksessä ja minkälaisiin osiin toteutus
jaetaan?
Minkälaisten resurssien käyttöä ja miten paljon
vaiheiden toteuttaminen edellyttää?
Miten kauan toteutus kestää?
Milloin minkäkin vaiheen tulee olla valmis?
Miten yhteydenpito projektissa hoidetaan? Miten projektin etenemistä seurataan, miten usein ja missä muodossa?
Mitä eri vaiheiden toteuttaminen, määritellyillä
resursseilla ja aikatauluilla maksaa?
Kuka maksaa mitkäkin kustannukset?
Mitä riskejä vaiheiden toteuttamiseen, resursseihin, aikatauluun,
kustannuksiin ja rahoitukseen liittyy sekä miten näihin riskeihin
on/aiotaan varautua?
Mikä on tilanne,
jossa projektin toteuttamisen
tarve todetaan, mitkä syyt
johtavat projektin rajaukseen?
Mitä projektin toteutuksella
tavoitellaan?
Miltä maailma näyttää
projektin toteutuksen jälkeen?
Mikä on muuttunut? Missä projektin toteutus näkyy?
Mitä tuloksia projekti konkreettisesti tuottaa?
Mistä tuloksista voidaan päätellä projektin onnistunut toteutus?
Mitkä tulokset jäävät elämään projektin toteutuksen jälkeen?
VIESTINTÄ JA SEURANTA